**ПЛАН**

**создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Гурьевском городском округе на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Место располо-жения объекта** | **Сроки работ** | **Стоимость работ, млн.руб.** | **Источники финансирования** | **Фактическое состояние** | **Наименование программы** |
| 1. | Храбровский Дом культуры | пос.Храброво, ул.А.Невского, д.20 | 2019 год | 2,3 | Областной бюджет | Работы по оснащению  не начаты | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Гурьевского городского округа» 2018-2022 гг. |
| 2. | Матросовский Дом культуры, сельская библиотека | пос.Матросово, ул.Центральная, д.20 | 2019 год | 3,5  2,65 | Областной бюджет  Местный бюджет | Разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Гурьевского городского округа» 2018-2022 гг. |
| 3. | Яблоневская библиотека | пос.Яблоневка, ул.Центральная, д.9 | 2019 год | 1,88 | Местный бюджет | Разработка ПСД | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Гурьевского городского округа» 2018-2022 гг. |
| 4. | Ремонт дорожного покрытия по  ул. Советской в  г. Гурьевске | г. Гурьевск,  ул. Советская | 2019 год | 13, 7 | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | Проверка сметной документации | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| 5. | Ремонт дорожного покрытия по  ул. Заречной в  г. Гурьевске | г. Гурьевск,  ул. Заречная | 2019 год | 6, 3 | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | Проверка сметной документации | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| 6. | Ремонт дорожного покрытия по  ул. Безымянной в  г. Гурьевске | г. Гурьевск,  ул. Безымянная | 2019 год | 18, 4 | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | Проверка сметной документации | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| 7. | Ремонт дороги по  ул. Морской в  пос. Малое Лесное | пос. Малое Лесное, ул. Морская | 2019 год | 15, 5 | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | Проверка сметной документации | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| 8. | Реконструкция автомобильной дороги «Калининград-Полесск» км 5,1 – 7,1 (улица Шатурская), в пос. Васильково, от границы городского округа «Город Калининград» до региональной автомобильной дороги «Северный обход  г. Калининграда» | пос. Васильково,  ул. Шатурская | 2019  год | 337, 6 | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | Ведутся работы | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| 9. | Разработка проектной документации на строительство улицы Строительной до а/д «Северный обход  г. Калининграда» с реконструкцией существующего участка  ул. Строительная  в г. Гурьевске | г. Гурьевск,  ул. Строительная | 2019 год | 13,3 | Местный бюджет | Разработка ПСД | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| 10. | Строительство  ул. Строительной до а/д «Северный обход  г. Калининграда» с реконструкцией существующего участка  ул. Строительная  в г. Гурьевске | г. Гурьевск,  ул. Строительная | 2019 год | 304, 1 | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | Разработка ПСД | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| 11. | Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Грина в пос. Большое Исаково» | пос. Б. Исаково  ул. Грина | 2019 год | 0, 8 | Местный бюджет | Проектирова-ние | Выполнение  текущих работ |
| 12. | Ремонт дорожного покрытия по  ул. Садовой,  пос. Петрово | пос. Петрово,  ул. Садовая | 2019  год | 4, 1 | Местный бюджет | Работы не начаты | Выполнение  текущих работ |
| 13. | Ремонт дорожного покрытия по ул. Зеленой в пос. Рассвет | пос. Рассвет,  ул. Зеленая | 2019  год | 3, 5 | Местный бюджет | Работы не начаты | Выполнение  текущих работ |
| 14. | Ремонт дорожного покрытия пос. Храброво  ул. Гвардейская | пос. Храброво,  ул. Гвардейская | 2019  год | 7, 3 | Местный бюджет | Работы не начаты | Выполнение  текущих работ |
| 15. | Ремонт дороги по  ул. Школьной в  пос. Дворки | пос. Дворки  ул. Школьная | 2019 год | 4, 9 | Местный бюджет | Работы не начаты | Выполнение  текущих работ |
| 16. | Ремонт дороги по  ул. Центральной в  пос. Дворки | пос. Дворки  ул. Центральная | 2019 год | 3, 3 | Местный бюджет | Работы не начаты | Выполнение  текущих работ |
| 17. | Ремонт дороги по  ул. Полевой пос. Рыбное | пос. Рыбное,  ул. Полевая | 2019 год | 3, 8 | Местный бюджет | Работы не начаты | Выполнение  текущих работ |
| 18. | Ремонт дороги  пос. Яблоневка,  ул. Школьная | пос. Яблоневка,  ул. Школьная | 2019 год | 4, 3 | Местный бюджет | Работы не начаты | Выполнение  текущих работ |
| 19. | Ремонт дороги по  ул. Озерная в  пос. Б. Исаково | пос. Б. Исаково,  ул. Озерная | 2019  год | 4, 3 | Местный бюджет | Работы не начаты | Выполнение  текущих работ |
| 20. | Ремонт дороги по  ул. Свободы  (от ул. Озерная до  ул. Южная) в  пос. Б. Исаково | пос. Б. Исаково  ул. Свободы | 2019 год | 1, 4 | Местный бюджет | Работы не начаты | Выполнение  текущих работ |
| 21. | Проектирование объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги по  ул. Свободная в  г. Гурьевск» | г. Гурьевск,  ул. Свободная | 2019 год | 1, 5 | Местный бюджет | Предпроек-тные работы | Выполнение  текущих работ |
| 22. | Газопровод высокого давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Петрово | пос. Петрово | 2019-2020 годы | 17,0 | Областной бюджет  Местный бюджет | ПСД проходит государствен-ную экспертизу | Адресный инвестиционный перечень объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области (АИП)  Муниципальная целевая программа «Газификация Гурьевского городского округа на 2016 – 2020 годы» |
| 23. | Газопроводы распределительные низкого давления в поселках Яблоневка, Голубево | пос. Яблоневка, пос. Голубево | 2019-2020 годы | 35,0 | Областной бюджет  Местный бюджет | ПСД проходит государствен-ную экспертизу | Адресный инвестиционный перечень объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области (АИП)  Муниципальная целевая программа «Газификация Гурьевского городского округа на 2016 – 2020 годы» |
| 24. | Газоснабжение населенных пунктов в Гурьевском муниципальном районе.  3 этап | пос. Петрово | 2019-2020 годы | 53,26 | Областной бюджет  Местный бюджет | ПСД разработана. Получено положитель-ное заключение государствен-ной экспертизы. Готовится пакет документов для проведения конкурсной процедуры | Адресный инвестиционный перечень объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области (АИП)  Муниципальная целевая программа «Газификация Гурьевского городского округа на 2016 – 2020 годы» |
| 25. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения в пос. Васильково, пос. Малое Исаково Гурьевского городского округа» | пос. Васильково,  пос. Малое Исаково | 2018- 2019 годы | 31,04 | местный бюджет | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации | Инвестиционная программа МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения Гурьевского городского округа Калининградской области на 2016 - 2021 годы |
| 26. | «Строительство сооружений водоснабжения  пос. Храброво и Индустриального парка «Храброво» | пос. Храброво | 2017-2019 годы | 128,95 | Федеральный, Областной и местный бюджеты | Выполнение работ по строительству объекта | Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020г.  Адресный инвестиционный перечень объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области (АИП).  Муниципальная программа реконструкции систем водоснабжения и водоотведения Гурьевского городского округа на 2016 - 2020 годы |
| 27. | «Строительство сооружений водоотведения  пос. Храброво и Индустриального парка «Храброво» | пос. Храброво | 2017-2019 годы | 358,20 | Федеральный, Областной и местный бюджеты | Выполнение работ по строительству объекта | Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020г.  Адресный инвестиционный перечень объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области (АИП).  Муниципальная программа реконструкции систем водоснабжения и водоотведения Гурьевского городского округа на 2016 - 2020 годы |
| 28. | Выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации по объекту «Строительство культурно-досугового центра в пос. Петрово Гурьевского городского округа» | пос. Петрово | 2018-2019 годы | 1,7 | местный бюджет | Выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации по объекту | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Гурьевского городского округа» на 2018-2022 годы |
| 29. | Петровский сельский Дом культуры | пос.Петрово, | 2019-2020 годы | 21,0 | Областной бюджет | Планируемый | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Гурьевского городского округа» 2018-2022 годы |
| 30. | Выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации по объекту «Детско-юношеская спортивная школа со зрительными местами на 300 мест по ул. Луговая в  г. Гурьевске» | г. Гурьевск | 2019 год | 1,4 | Местный бюджет | Выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации по объекту | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Гурьевского городского округа» на 2016-2020 годы |
| 31. | Разработка ПСД на реконструкцию и строительство системы водоснабжения в  пос. Б. Исаково | пос. Б. Исаково | 2019 год | 5,9 | Плата за подключение  Амортизация | Планируемый | Инвестиционная программа МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» |
| 32. | Разработка ПСД на реконструкцию и строительство системы водоснабжения в  пос. Дорожный, пос. Орловка | пос. Дорожный,  пос. Орловка | 2019 год | 1,5 | Плата за подключение  Амортизация | Планируемый | Инвестиционная программа МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» |
| 33. | Разработка ПСД на реконструкцию и строительство системы водоснабжения в  пос. Шоссейное | пос. Шоссейное | 2019  год | 6,2 | Плата за подключение  Амортизация | Планируемый | Инвестиционная программа МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» |
| 34. | Разработка ПСД на реконструкцию и строительство системы водоснабжения в  пос. Родники | пос. Родники | 2019  год | 1,7 | Плата за подключение | Планируемый | Инвестиционная программа МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» |
| 35. | Реконструкция существующей станции водоподготовки по адресу: г.Гурьевск,  ул. Лесная, 13 мощностью 3000 куб. м./сут. с увеличением мощности на 2000 куб.м./сут. (с учётом разработки ПСД) | г. Гурьевск | 2019  год | 72,9 | Плата за подключение | Планируемый | Инвестиционная программа МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» |
| 36. | Разработка ПСД на реконструкцию системы водоотведения в  пос. Низовье | пос. Низовье | 2019  год | 1,2 | Плата за подключение | Планируемый | Инвестиционная программа МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» |
| 37. | Разработка ПСД на реконструкцию системы водоотведения в  г. Гурьевске со строительством КОС на 2000 куб.м./сут. | г. Гурьевск | 2019 год | 9,9 | Плата за подключение  Амортизация | Планируемый | Инвестиционная программа МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» |
| 38. | Разработка ПСД на реконструкцию существующей КНС в пос. Родники с прокладкой канализационного коллектора | пос. Родники | 2019 год | 6,0 | Плата за подключение  Амортизация | Планируемый | Инвестиционная программа МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» |
| 39. | Разработка ПСД на реконструкцию и строительство водозаборов из артезианских скважин со строительством станции обезжелезивания (м/к Заречный) производительностью 2000 куб. м. /сут. | г. Гурьевск | 2019 год | 32,0 | Плата за подключение  Амортизация | В стадии разработки | Инвестиционная программа МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» |
| 40. | Капитальный ремонт артезианской скважины №11/62 в гор. Гурьевске | г. Гурьевск | 2019 год | 2,6 | Региональный бюджет  Местный бюджет | Планируемый | Программа благоустройства территории («программа конкретных дел») муниципального образования Гурьевский городской округ |
| 41. | Капитальный ремонт артезианской скважины №36903 а,  пос. Яблоневка | пос. Яблоневка | 2019 год | 1,7 | Региональный бюджет  Местный бюджет | Планируемый | Программа благоустройства территории («программа конкретных дел») муниципального образования Гурьевский городской округ |
| 42. | Капитальный ремонт артезианской скважины №2315,  пос. Невское | пос. Невское | 2019  год | 1,8 | Региональный бюджет  Местный бюджет | Планируемый | Программа благоустройства территории («программа конкретных дел») муниципального образования Гурьевский городской округ |
| 43. | Капитальный ремонт артезианской скважины №1922, пос. Калиновка | пос. Калиновка | 2019  год | 1,3 | Региональный бюджет  Местный бюджет | Планируемый | Программа благоустройства территории («программа конкретных дел») муниципального образования Гурьевский городской округ |
| 44. | Капитальный ремонт артезианской скважины №1117, пос. Лазовское | пос. Лазовское | 2019  год | 1,3 | Региональный бюджет  Местный бюджет | Планируемый | Программа благоустройства территории («программа конкретных дел») муниципального образования Гурьевский городской округ |
| 45. | Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Ленина, от пересечения с ул.Красная до ул.Ленина, 15 в  гор. Гурьевске | г. Гурьевск | 2019 год | 1,5 | Региональный бюджет  Местный бюджет | Планируемый | Программа благоустройства территории («программа конкретных дел») муниципального образования Гурьевский городской округ |
| 46. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул.Победы в  пос. Ушаково | пос. Ушаково | 2019 год | 0,9 | Региональный бюджет  Местный бюджет | Планируемый | Программа благоустройства территории («программа конкретных дел») муниципального образования Гурьевский городской округ |
| 47. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул.Лесная в пос. Поддубное | пос. Поддубное | 2019 год | 1,5 | Региональный бюджет  Местный бюджет | Планируемый | Программа благоустройства территории («программа конкретных дел») муниципального образования Гурьевский городской округ |
| 48. | Капитальный ремонт участка водопровода по ул.Калининградское шоссе, от пересечения с ул.Садовая до ул.Зелёная в гор. Гурьевск | г.Гурьевск | 2019 год | 1,1 | Региональный бюджет  Местный бюджет | Планируемый | Программа благоустройства территории («программа конкретных дел») муниципального образования Гурьевский городской округ |
| 49. | Капитальный ремонт участка водопровода по пер. Прудовый, от пересечения с ул.Луговой до ул.Советская,15 в гор. Гурьевск | г.Гурьевск | 2019 год | 1,6 | Региональный бюджет  Местный бюджет | Планируемый | Программа благоустройства территории («программа конкретных дел»)  муниципального образования Гурьевский городской округ |
| 50. | Капитальный ремонт участка водопровода от скважины по центральной улице в пос.Гаево | пос.Гаево | 2019 год | 2,85 | Региональный бюджет  Местный бюджет | Планируемый | Программа благоустройства территории («программа конкретных дел») муниципального образования Гурьевский городской округ |
| 51. | Капитальный ремонт участка водопровода от ул.Новая, 5 до скважины и водонапорной башни, и до ул.Добрина в пос.Доброе | пос.Доброе | 2019 год | 2,0 | Региональный бюджет  Местный бюджет | Планируемый | Программа благоустройства территории («программа конкретных дел») муниципального образования Гурьевский городской округ |